Minuta de Daily Scrum

Fecha: 15 de mayo 2026

Equipo / Proyecto: Grupo 1

Facilitador: Vivian Sánchez

(9 de mayo)

| Nombre | ¿Qué hice ayer? (Progreso) | ¿Qué haré hoy? (Plan) | ¿Tengo bloqueos o problemas? |
| --- | --- | --- | --- |
| Carmen Servellon | N/A | Creación de archivo de unreal. | Agotamiento de memoria. |
| Adonis Andonie | Creación y definición de nombre de archivo de unreal. | Modelado y obtención de props para el nivel 4. (Patio) Modelado de objetos de la habitación de patio. Obtención/descarga de props de internet . | Problemas con algunos objetos de internet que no son compatibles. |
| Robert Gernat | N/A | Creación de archivo de unreal. | N/A |
| Sofia Herrera | Creación y definición de nombre de archivo de unreal. | Modelado y obtención de props para el nivel 2. (Comedor) Modelado de objetos para el nivel 2. Obtención/descarga de props de internet . | El programa va lento. |

(11 de Mayo)

| Nombre | ¿Qué hice ayer? (Progreso) | ¿Qué haré hoy? (Plan) | ¿Tengo bloqueos o problemas? |
| --- | --- | --- | --- |
| Carmen Servellon | Creación y definición de nombre de archivo de unreal. | Modelado y obtención de props para el nivel 1 (sotano). Modelado de estantes. Obtención/descarga de props de internet como juguetes, libros, botellas, cajas,, herramientas. | Problemas menores en programa de modelado (maya). Algunos objetos de internet no son compatibles. |
| Adonis Andonie | Modelado y obtención de props para el nivel 4. (Patio) | Planeación de la configuración de movimiento de personaje.. | Errores a la hora de pensar y conectar nodos. |
| Robert Gernat | Creación y definición de nombre de archivo de unreal.. | Modelado y obtención de props para el nivel 3 (habitación de hermanas). Modelado de estantes. Obtención/descarga de props de internet como la cama, objetos que hay en una habitación etc. | Problemas a la hora de poner objetos (aparecen muy grandes o muy pequeños). |
| Sofia Herrera | Modelado y obtención de props para el nivel 2. (Comedor) | Ayuda en hacer los blueprints de la configuración de movimiento del personaje. Puse animaciones de agachar. | El movimiento se siente raro. |

(12 de Mayo)

| Nombre | ¿Qué hice ayer? (Progreso) | ¿Qué haré hoy? (Plan) | ¿Tengo bloqueos o problemas? |
| --- | --- | --- | --- |
| Carmen Servellon | Modelado y obtención de props para el nivel 1 (sótano). | Configuración de movimiento de personaje (movimiento automático tipo runner, lateral y para adelante), ataque, e inventario (blueprints). | Problemas con el movimiento, movimiento obtenido no deseado.. |
| Adonis Andonie | Planeación en grupo de la configuración de movimiento de personaje, ataque, e inventario (blueprints). | Colocación de Props, Objetos, Ambiente, escenario principal, personaje prueba y prueba de jugabilidad. | N/A |
| Robert Gernat | Modelado y obtención de props para el nivel 3. | Creacion de blueprints para inventario. | N/A |
| Sofia Herrera | Ayuda en hacer los blueprints de la configuración de movimiento del personaje. Puse animaciones de agachar. | Colocación de Props, Objetos, Ambiente, escenario principal, personaje prueba y prueba de jugabilidad. | N/A |

(13 de Mayo)

| Nombre | ¿Qué hice ayer? (Progreso) | ¿Qué haré hoy? (Plan) | ¿Tengo bloqueos o problemas? |
| --- | --- | --- | --- |
| Carmen Servellon | Configuración de movimiento de personaje, ataque, e inventario (blueprints).. | Colocación de Props, Objetos, Ambiente, escenario principal, personaje prueba y prueba de jugabilidad.. | N/A. |
| Robert Gernat | Creacion de blueprints para inventario. | Colocación de Props, Objetos, Ambiente, escenario principal, personaje prueba y prueba de jugabilidad. | N/A |

Pantallazo del kanban: